LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

LKPD 1  Penjadwalan Sprint

Sprint Planning

| Mata Pelajaran | Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | Kelas / Fase | X SMK – Fase E |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertemuan | 2 (Pertemuan ke-2) | Proyek | Pengelolaan Ruang Tunggu Puskesmas (JavaScript Dasar) |

| Nama Kelompok |  | Kelas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal |  | Skor |  |

| No | Nama Anggota | Peran dalam Tim |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

▸ Tahap Perencanaan (Sprint Planning). Di tahap ini kalian merancang alur, membagi tugas, dan menjadwalkan pekerjaan — belum menulis kode lengkap. Aturan main proyek ini: 1 sprint = 1 fungsi (function).

Petunjuk: Kerjakan secara berkelompok. Diskusikan setiap bagian sebelum mengisinya, lalu mintalah umpan balik dari guru atas desain kalian.

Bagian A — Memahami Proyek

1. Apa tujuan utama sistem ruang tunggu yang akan kalian bangun?

2. Berapa jumlah kursi yang tersedia dalam sistem ini? Bagaimana bentuk array yang merepresentasikannya?

3. Masalah atau kesalahan input apa saja yang HARUS dicegah oleh program? (mis. kursi penuh, nama ganda, nomor kursi salah)

Bagian B — Daftar Sprint (Sprint Backlog)

Ingat: 1 sprint = 1 fungsi. Lengkapi daftar fungsi yang akan dibangun beserta tujuan singkatnya.

| Sprint | Nama Fungsi | Tujuan Fungsi (apa yang dilakukan) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | cekKursiKosong( ) |  |
| Sprint 2 | pilihKursi( ) |  |
| Sprint 3 | panggilanPasien( ) |  |
| Sprint 4 (opsional) |  |  |

Bagian C — Papan Perencanaan Sprint (Sprint Planning Board)

Rencanakan detail tiap sprint: input (parameter), output (nilai kembalian / return), penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

| Fungsi (Sprint) | Input / Parameter | Output / Return | Penanggung Jawab | Target Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cekKursiKosong( ) |  |  |  |  |
| pilihKursi( ) |  |  |  |  |
| panggilanPasien( ) |  |  |  |  |

Bagian D — Pembagian Peran & Tugas Tim

| Nama Anggota | Tanggung Jawab Utama | Sprint / Fungsi yang Dikerjakan |
| --- | --- | --- |

Bagian E — Kriteria “Selesai” (Definition of Done)

Sepakati bersama tim: sebuah sprint dianggap SELESAI jika memenuhi syarat berikut. Centang yang disepakati, lalu tambahkan kriteria milik tim kalian.

☐   Fungsi berjalan tanpa error (tidak ada pesan merah di console).

☐   Output sesuai skenario yang diharapkan.

☐   Sudah diuji menggunakan console.log().

☐   Validasi input bekerja (mis. menolak kursi penuh / nama ganda).

☐   Kode menggunakan penamaan yang jelas dan diberi komentar.

☐   (Kriteria tambahan dari tim): ______________________________________________

Bagian F — Rancangan Alur (Pseudocode / Flowchart)

Tuliskan pseudocode atau gambarkan flowchart untuk fungsi yang menjadi tanggung jawabmu. Pikirkan urutan langkah dan kondisi (if/else) yang diperlukan.